### 提案報告主題

健身小助手

專案脈絡

### 選擇該主題的痛點及原因：

每次健身時常常忘了自己上次做幾公斤、做到第幾組以及組間休息常常需要切換到碼錶計時很麻煩，希望可以做成一個合併在一起紀錄動作、同時可以協助計時的工具

### 目標：

- 將健身動作依「肩／背／胸／腿／手臂／有氧」及器材分類，會有一些預設動作，使用者也能依據自身需求新增／移除動作

- 使用者可以依動作不同自行輸入重量、次數、組數或是時間，並可以查看先前紀錄確認上次做的重量

- 採用todo list的方式，做完一組就勾選完成，同時觸發計時器，並跳出備注欄可以讓使用者針對該輪動作做備注

### 需求描述 (User Story)：

作為一個「使用者」，我想要：

- 可以記錄每次訓練的動作、重量、次數、組數，以便於「建立我的訓練歷史」

- 動作能同時用部位和器材篩選，以便於「換動作時不用在分類間來回找」

- 可以顯示目前已經運動多少時間，以便於「確認花費時間」

- 可以在選取該動作後預填前一次的紀錄，以便於「省掉重新設定重量的時間」

- 可以看出一個動作裡哪些組做完了或還剩幾組，以便於「確認這個動作還要再做幾組」

- 可以在完成該組動作後跳出計時器，以便於「不用切換到碼錶倒數組間休息的時間」

- 可以有預設的組間休息時間，以便於「不用每次都要手動調整秒數」

- 針對不同動作可以修改預設的組間休息時間，以便於「不用換一個動作就改一次秒數」

- 可以有一做完就馬上紀錄覺得需改進的地方，以便於「事後回顧此組動作訓練狀況」

- 可以有記錄當天運動心得的地方，以便於「事後回顧」

（延伸功能）

- 可以以月曆形式點選日期下方顯示當日紀錄，以便於「查看紀錄」

- 可以在月曆上以不同顏色的點標示當日訓練的部位，以便於「一眼看出整個月在哪些日子、練了哪些部位」

### Feature list:

#### A. 訓練記錄

| Feature | 對應需求 |
| --- | --- |
| A1 新增一筆訓練紀錄 | 1 |
| ↳ A1-1 只列出「顯示」的動作 | 1,2 |
| ↳ A1-2 依「部位」篩選 | 2 |
| ↳ A1-3 依「器材」篩選 | 2 |
| ↳ A1-4 部位 + 器材交叉篩選 | 2 |
| A2 一筆訓練紀錄可記錄多個動作 | 1 |
| A3 顯示從進入訓練頁面至結束前已花費多久時間 | 3 |
| A4 依動作類型輸入重量次數或時間 | 1,D3 |
| A5 一個動作可記錄多組 | 1 |
| A6 預填上一次該動作的紀錄(可修改) | 4 |
| A7 可區別「已作組」和「未做組」 | 5 |
| A8 填寫單組備註 | 9 |
| A9 填寫當次運動心得備注 | 10 |
| A10 可顯示從進入訓練頁面到提交紀錄花費總時長 | 3 |

#### B. 組間計時器

| Feature | 對應需求 |
| --- | --- |
| B1 完成一組後自動跳出計時器 | 6 |
| B2 全域預設休息秒數 | 7 |
| B3 針對動作設定專屬秒數並記住 | 8 |

#### C. 資料底層

| Feature | 對應需求 |
| --- | --- |
| C1 資料持久化（重整後仍存在） | 支撐 1,4,7,8,9 |
| C2 內建動作清單資料 | 支撐 A, B |
| C3 動作可在設定介面切換「顯示/隱藏」 | 支撐A1-1 |
| C4 動作可依類型切換記錄單位（重量 / 時間） | 支撐 A2 |

### Userflow

https://lucid.app/lucidchart/8a85fd5f-e54c-4fda-a014-9d9e407c3e02/edit?viewport_loc=-717%2C-234%2C3379%2C2026%2C0_0&invitationId=inv_058a3ebf-d5e6-4c34-8c8b-d2cf0eb310cf

### Wireframe

https://excalidraw.com/#room=153472408677b0adaaa0,RkXodvLkY2ogJDu-XxG3Dw

### 競品分析

奔湃 Burn fit (app)

優點：

- 功能相當齊全（基礎功能、飲食記錄、AI建議等等都有）

缺點：

- 缺少需求描述的3 7 8 11點

Fit Fit (app)

優點：

- 有基礎功能、計算BMI, HR Zone等小工具

- 動作介紹內容仔細

缺點：

- 沒有針對組或運動單獨的備注（需求描述第9點可補齊）

- 每次運動要輸入標題有點麻煩，如果要在月曆中區別練了什麼可用需求描述第12點補齊）

主要技術

a. React Hooks
b. Next.js App Router
c. Typescript Types
d. MUI Components & Customization
e. Zustand State Management

專案預計時程

| week 1 | 6/25 ~ 7/1 | 首頁、設定頁 |
| --- | --- | --- |
| week 2 | 7/2 ~ 7/8 | 健身狀態切換功能 （健身開啟後）首頁 |
| week 3 | 7/9 ~ 7/15 | (健身開啟後) 組間休息頁 (健身開啟後) 健身狀態結束頁 |
| week 4 | 7/16 ~ 7/22 |  |
| week 5 | 7/23 ~ 7/29 |  |
| week 6 | 7/30 ~ 8/5 |  |
| week 7 | 8/6 ~ 8/12 | 健身紀錄回顧頁 (opt.) 月曆頁 |
| week 8 | 8/13 ~ 8/19 |  |